Compte-rendu réunion client du 22 mars 2013

Terrain :
- changer la couleur des pions, pas en gris
- La couleur du meneur doit être plus claire que les autres joueurs
- Ajouter une bordure de chaque coté
- Rétrécir le ballon pour qu'il soit visible s'il est sur un joueur

Vue Joueurs :
- Nom du meneur en gras

Vue Édition :
- Les joueurs doivent être dans leur équipe
- Retirer la position AUCUNE
- Lier tous les déplacements au dessin
- Possibilité de placer un joueur en dehors du terrain
- Possibilité de placer le ballon sur un joueur

Vue Lecture :
- Permettre la lecture de la stratégie

Divers :
- Rédiger la documentation
- Choisir un nom pour le projet

Objectif pour la prochaine séance : les joueurs, leur saisie et leur déplacements sont fonctionnels.